РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2018 года                            № 30                               ст.Ермаковская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

население Ермаковского сельского поселения»,

принятую постановлением Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 № 124

Во исполнение постановления Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ермаковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет «О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» за 2017 год (Приложение №1).

- Сектору экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Ермаковского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                                В.А. Кружилина

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от  23.04.2018г.  №30

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» по результатам за 2017 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы обеспечила безопасные и комфортные условия проживания граждан, улучшение экологической ситуации и повышение качества предоставления коммунальных услуг, развитие общественного самоуправления путем проведения программных мероприятий запланированных на текущий год.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основное мероприятие 1. Расходы на выполнение предпроектных работ, разработку схем газоснабжения, экспертизы промышленной безопасности и технического сопровождения на стадии экспертизы в х. Свободный и х. Чумаков.

Данное мероприятие предусматривало:

1.Техническое перевооружение сети газораспределения и схему газоснабжения х. Свободный Тацинского района ростовской области;

2. Экспертизу промышленной безопасности схемы газоснабжения х. Свободный Тацинского района Ростовской области;

3. Выполнение предпроектных работ по проектированию распределительных газопроводов в х. Чумаков Тацинского района Ростовской области.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Не требовалась разработка дополнительных правовых актов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 0,0 тыс .руб.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 2 и 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Согласно решения собрания депутатов №25-СД от 28.12.2016г. в бюджете поселения ассигнований на реализацию Программы не планировалось. Согласно Уведомления №13 от 27.10.2017г. на реализацию Программы было выделено 247,3 тыс. руб. Использовано в 2017 году 148,4 тыс. руб. Причина не выполнения программных мероприятий -  неисполнение условий контракта с АО «Гипрониигаз» и продлением его на 2018 финансовый год.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

1.Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 30.10.2017 №126.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Исполнение условий заключаемых контрактов.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены договора: №162-17 от 17.10.2017г.Ростовский филиал АО «Гипрониигаз» №161-17 от 17.10.2017г.Ростовский филиал АО «Гипрониигаз» №163-17 от 17.10.2017г.Ростовский филиал АО «Гипрониигаз» Расходы на выполнение предпроектных работ, разработку схем газоснабжения, экспертизы промышленной безопасности и технического сопровождения на стадии экспертизы в х. Свободный и х. Чумаков. | 17.10.2017 | 31.12.2017 | 17.10.2017 | 31.12.2017 | 247,3 | 148,4 | Подрядчиком не полностью выполнены условия контракта. Срок сдачи работ по контракту 163-17 от 27.10.17г. продлен до 31.03. 18г. |

Таблица 2

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ермаковского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за 2017 г.

| Статус | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» | всего | 247,3 | 148,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 247,3 | 148,4 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |