РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2018 года                          № 33                              ст.Ермаковская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Благоустройство территории Ермаковского

сельского поселения», принятую

постановлением Администрации Ермаковского

сельского поселения от 27.09.2013 № 122

Во исполнение постановления Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ермаковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет «О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» по результатам за 2017 год» (Приложение №1).

- Сектору экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Ермаковского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                            В.А.Кружилина

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от      .04.2018г.  №

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» по результатам за 2017 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы обеспечила нормальную жизнедеятельность населения сельского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа сельского поселения.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 «Уличное освещение»

Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по содержанию объектов в полном объеме и в соответствии с нормативными требованиями. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения.

Данное мероприятие предусматривало:

- оптимизировать затраты на оплату уличного освещения. Мероприятие исполнено.

2 «Озеленение»

Основное мероприятие 2.1. Содержание зеленых насаждений.

Данное мероприятие предусматривало:

- возможность содержания объектов зеленых насаждений в надлежащем, эстетическом виде. Мероприятие исполнено.

3 «Организация и содержание мест захоронения»

Основное мероприятие 3.1. Содержание и санитарная очистка территорий кладбищ.

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по вырубке поросли, уборка от сорняка, вывоз мусора и подвоз песка. Мероприятие исполнено.

4 «Прочие мероприятия благоустройства населенных пунктов поселения»

Основное мероприятие 4.1. Содержание и ремонт памятников, мемориалов, автобусных остановок.

Данное мероприятие предусматривало:

-сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 4.2. Содержание и обустройство спортивных и детских площадок.

Данное мероприятие предусматривало:

-сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 4.3.Создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей.

Данное мероприятие предусматривало:

- увеличение количества мест массового отдыха, создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Не требовалась разработка дополнительных правовых актов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 679,7 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения сельского поселения, комфортные условия жизни населения и улучшение состояния территории сельского поселения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 2 и 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего ассигнований на реализацию Программы запланировано 1464,0 тыс. руб., использовано 1464,0 тыс. руб., что составило 87,2%.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 4.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 30.01.2017г. №7.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 28.02.2017 № 16.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 28.04.2017 № 68.

4.Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 31.08.2017 № 113.

5.Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 29.09.2017 №121.

6.Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 30.10.2017 №127.

7.Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 28.12.2017 №164.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1.Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня поселения;

2.Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения;

3.Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций;

4.Поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня сельского поселения, обеспечение здорового образа жизни детей, улучшение состояния территории поселения.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 «Уличное освещение» |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключен мун.контракт №4110 от 26.12.15г. (ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Каменское МО ), Отпущено электроэнергии на обеспечение мероприятия- 78,4 тыс. кВт*ч/кВт на сумму 579,3 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 588,1 | 579,3 | (Оплачено на основании фактически предъявленных счетов) |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены договора подряда: №66 от 17.08.2017 (физ.лицо Пристансков В.Е.) №111 от 15.12.2017 (физ.лицо Пристансков В.Е.) Муниципальные контракты: № 44 от 06.06.2017 (ИП "Прилипко М.И.") № 65 от 16.08.2017 (ИП "Прилипко М.И.") №104 от 06.12.2017 (ИП «Прилипко М.И.») № 113 от 22.12.2017 (ИП "Прилипко М.И.") Заменено пускателя, замена 124 ламп,8 светильников, 21 дросселя, 3 выключателей, 85 м кабеля,25 розеток, 5 кронштейнов. Установлено 1 фотореле, 1 таймера. | 16.08.2017 | 31.12.2017 | 16.08.2017 | 31.12.2017 | 103,7 | 112,5 | Незапланир.замена ламп ДРЛ на энерго. ДНАТ, установлены реле времени |
| 2 | 2 «Озеленение » |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены муниципальные .контракты: №25 от 23.04.17 (ИП "Сенюткин И.Н.") №4 от 09.01.17г.(МУП ЖКХ Станица») Приобретено и посажено 555 шт. саженцов петуньи, | 24.04.2017 | 31.12.2017 | 24.04.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 13,3 | Незапланированны расходы на полив |
| 3 | 3 « Организация и содержание мест захоронения» |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Содержание и обустройство мест захоронения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты №39 от 24.03.2017г.ИП глава КФХ Аскалепов Н.А. подвоз песка, уборка и вывоз мусора на 9-ти кладбищах поселения | 24.03.2017 | 31.12.2017 | 24.03.2017 | 31.12.2017 | 10,0 | 10,0 |  |
| 4 | 4. «Прочее благоустройство территории поселения» |
| 4.1 | Мероприятие 4.1 «Обработка территории от насекомых» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Муниципальный контракт : №9 от 10.04.2017г. ООО «ДезСервис» №12 от 10.04.2017г. ООО «ТацинскСервис» По данному мероприятию проведена акарицидная обработка мест массового пребывания людей площадью 10 га | 10.04.2017 | 31.12.2017 | 10.04.2017 | 31.12.2017 | 46,0 | 46,0 |  |
| 4.2 | Мероприятие 4.2 «Текущее содержание прочих объектов благоустройства» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Муниципальные контракты : №16 от 11.04.2017г. ИП Кретова Е.В. №23 от 18.04.2017г. (ООО «Эллада») №21 от 27.04.2017г. (ООО «Россветпром») №31 от 10.05.2017г (ИП Минеев А,Н,) №16 от 14.05.2017 (ИП Брасловец И.В.) №37 от 24.05.2017(ИП Ткачева Е.А.) №38 от 24.05.2017(ИП Ткачева Е.А.) №39 от 25.05.2017г. (ИП глава КФХ Аскалепов Н.А.) №46 от 07.06.2017 (ИП Гущеня В.А,) №47 от 07.06.2017г. (ООО «Эллада») №40 от 24.06.2017 (ИП Глава КФХ Гунькин А.Д.) №56 от 03.07.2017 (ИП Артеменко В.В.) №45 от 07.06.2017(ИП Лукьянченко Е.А.) №79 от 18.09.2017 (ИПИ Глава КФХ Мисников Н.В.) №80 от 18.09.2017 (ИП Ткачева Е.А.) №59* от 01.08.2017 (ООО «Жесть Вестен») №42 от 01.06.2017г. (физ.лицо Паньшина Е.А..) №48 от 08.06.2017г. (физ.лицо Паньшина Е.А..) №60 от 03.07.2017г. (физ.лицо Паньшина Е.А..) №67 от 01.09.2017г. (физ.лицо Паньшина Е.А..) №80 от 18.09.2017 (ИП Ткачева Е.А.) №82 от 25.09.2017г. (ООО «Эллада») №83 от 02.10.2017 (ИП Гущеня В.А,) №95 от 01.11.2017 (ИП ИП Лукьянченко Е.А.) № 103 от 01.12.2017 (физ.лицо Сапожников А.В.) №109 от 06.12.2017 (ИП Гущеня В.А,) № 20 от 19.12.2017 (ИП АртеменкоВ.В.) №110 от 14.12.2017г. (ООО «Эллада») Договора: №18 от 12.07.2017г. (физ.лицо Грудько В.П.) №20 от 12.04.2017г.(физ.лицо Кучерук О.В.) №19 от 12.04.2017г.(физ.лицо Самсонова Е.В.) №21 от 12.04.2017г.(физ.лицо Рубцов И.С.) №22 от 12.04.2017г.(физ.лицо Оськин С.В.) №26 от 02.05.2017г. (физ. лицо Агаркова Е.Н.) Побелка 1200 деревьев, посажено 555 саженцов цветов,вырубка порослей-95 кустов, уборка территории от листьев-1300 кв.м, выкашено 2400 кв.м.парковых зонах,вывоз мусора, сушняка 3т,оплата за хозтовары (краска 150 банок, перчатки 250 штук, пакеты для мусора 1000штук, щетки 300 штук) проведены благоустроительные работы в населенных пунктах поселения, ремонт памятников, мемориала в ст.Ермаковской пер.Липкина,приобретены и установлены информационные щиты и банеры 12штук, приобретены запчасти к бензотримерам, мусорные контейнера для ТБО, устройство видеонаблюдения | 11.04.2016 | 31.12.2017 | 11.04.2017 | 31.12.2017 | 1418,0 | 1418,0 | Из за недополучения доходной части бюджета не выполнены запланированные работы по спиливанию 10 деревьев, не выполнены работы по текущему ремонту памятников и остановок |

Таблица 2

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ермаковского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за 2017 г.

| Статус | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Уличное освещение» | всего | 579,3 | 579,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 579,3 | 579,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация уличного освещения» | всего | 50,1 | 50,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 50,1 | 50,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | всего | 62,4 | 62,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 62,4 | 62,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2 | «Озеленение» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содержание зеленых насаждений» | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 3,3 | 3,3 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 3 | «Организация и содержание мест захоронения» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Содержание и обустройство мест захоронения» | всего | 5,0 | 5,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4 | «Прочее благоустройство территории поселения» | всего | 349,9 | 349,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 349,9 | 349,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1. | «Приобретение светильников» | всего | 260,3 | 260,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 260,3 | 260,3 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.2 | «Обработка территории от насекомых» | всего | 46,0 | 46,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 46,0 | 46,0 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.3 | «Текущее содержание прочих объектов благоустройства» | всего | 92,7 | 92,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 92,7 | 92,7 |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по результатам за 2017588,1 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2016 | отчетный год 2017 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» |
| «Уличное освещение» |
| 1.1 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| « Озеленение » |
| 1.2 | Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме зеленых насаждений территории | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| « Содержание и обустройство мест захоронения» |
| 1.3 | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| «Прочее благоустройство территории поселения» |
| 1.4 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории | процентов | 100 | 100 | 100 |  |