ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»

за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 «Основные направления благоустройств территории» |  | X | X | X | 1282,6 | 1282,6 | 659,6 | 623,0 |
|  | Основное Мероприятие 1.1 расходы на уличное освещение территории | Администрация Ермаковского сельского поселения | Улучшить качества жизни населения | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 588,1 | 588,1 | 172,0 | 416,1 расходы запланированы на 3-4 квартал 2020 года: |
|  | Основное Мероприятие 1.2 мероприятия по озеленению территории | Администрация Ермаковского сельского поселения | Улучшение состояния зеленого фонда Ермаковского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 65,0 | 65,0 | 37,9 | 27,1 расходы запланированы на 3-4 квартал 2020 года: |
|  | Основное Мероприятие 1.3 мероприятия по содержанию мест захоронения | Администрация Ермаковского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетического вида | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 50,0 | 50,0 | 17,9 | 32,1 расходы запланированы на 3-4 квартал 2020 года: |
|  | Основное Мероприятие 1.4 реализация прочих мероприятий | Администрация Ермаковского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетического вида | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 579,5 | 579,5 | 431,7 | 147,8 расходы запланированы на 3-4 квартал 2020 года: |
|  | Контрольное событие подпрограммы | - | - | X | 31.12.2020 | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 1282,6 | 1282,6 | 659,6 | 623,0 |