РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМАКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27 » сентября  2013г.              №121                                  ст. Ермаковская

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие транспортной

системы»

- В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы администрации Ермаковского сельского поселения  от 09.08.13г.№ 104 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Ермаковского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ :

- Утвердить   муниципальную  программу «Развитие транспортной системы»,  согласно приложению1,2 к настоящему постановлению.

- Сектору экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения обеспечить результативное и целевое использование средств бюджета поселения в части реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

- Установить, что в ходе реализации программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета поселения.

- Настоящее  постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского

сельского поселения                                     А.В.Кондаков

Приложение 1

к  постановлению

Администрации Ермаковского сельского поселения

от  27 .09.2013 г. № 121

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

- «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

ПАСПОРТ

Муниципальной  программы «Развитие транспортной системы»

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Ермаковского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной Программы | отсутствуют |
| Участники муниципальной Программы | Сектор экономики и финансов, старший инспектор по вопросам ЖКХ, Администрация Ермаковского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной Программы | Повышение безопасности дорожного движения |
| Программно-целевые инструменты муниципальной Программы | отсутствуют |
| Цели муниципальной Программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры; обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах Ермаковского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной Программы | Поддержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог за счет текущего и капитального ремонта автомобильных дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы | - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - ремонт автомобильных дорог общего пользования; - предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет средств Фонда софинансирования расходов на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; - мероприятия по установке и замене дорожных знаков, - выпиловке деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота, -скашиванию обочин дорог на территории поселения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы. | Программа будет реализована в один этап, сроки реализации 2014-2016 годы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной Программы | Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят всего 1 246,5тыс.рублей, в том числе: - в 2014 году всего 415,5 тыс. рублей, из них: областной бюджет -415,5 тыс.руб. - в 2015 году всего 415,5 тыс. рублей, из них: областной бюджет -415,5 тыс.руб. - в 2016 году всего 415,5 тыс. рублей, из них: областной бюджет -415,5 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы. | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: современная система обеспечения безопасности дорожного движения на территории Ермаковского сельского поселения; снижение транспортного риска. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

1.1. Влияние развития сети автомобильных дорог

на экономику Ермаковского сельского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния поселения, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности является максимальное удовлетворение потребности населения.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), повышения производительности труда);

повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

повышению транспортной доступности;

снижению последствий стихийных бедствий;

сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

1.2. Проблемы развития сети автомобильных дорог

общего пользования в Ермаковском сельском поселении.

В настоящее время  протяженность улично-дорожной сети, находящейся в муниципальной собственности Ермаковского сельского поселения составляет

–46 километров.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной сети в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуются реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации,

целевые показатели Программы

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных дорог муниципального значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог муниципального  значения за счет ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог;

предоставление средств из бюджета муниципального образования «Ермаковское сельское поселение», субсидий из областного бюджета за счет средств Фонда софинансирования расходов на реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров.

Срок реализации Программы: 2014 – 2016 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного бюджета, бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

Основными целевыми показателями является финансовое обеспечение каждого мероприятия (приложение – Таблица).

Таблица

Основные мероприятия программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Суммы по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением гравия х.Свободный ул.Маслова | тыс.руб. | 50.0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением гравия х.Новороссошанский ул.Пролетарская | тыс.руб | 0,0 | 10,00 | 0,0 |  |
| 3 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением гравия х.Новороссошанский ул.Первомайская | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 20,00 |  |
| 4 | Летнее обслуживание автомобильных дорог (Скашивание травы на обочинах автомобильных дорог местного значения) | тыс.руб | 80,0 | 22,2 | 50,0 |  |
| 5 | Зимнее содержание автомобильных дорог (выполнению механизированной снегоочистке автомобильных дорог общего пользования местного значения) | тыс.руб | 100,0 | 30,0 | 100,00 |  |
| 6 | восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ермаковского сп | тыс.руб | 0,0 | 20,0 | 50,0 |  |
| 7 | Профилирование обочин автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ермаковского сп | тыс.руб | 28,8 | 20,0 | 15,0 |  |
| 8 | Установка сигнальных столбиков и световозвращающих устройств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Ермаковского сп | тыс.руб | 52,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги х.Чумаков ул.Советская | тыс.руб | 0,0 | 95,5 | 0,0 |  |
| 10 | Изготовление ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги х.Верхнекольцов ул.Школьная | тыс.руб | 0,0 | 0,0 | 180,5 |  |
| 11 | Постановка на учет пешеходного тротуара х.Новороссошанский ул.Молодежная | тыс.руб | 0,0 | 10,00 | 0,0 |  |
| 12 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ермаковского сп | Тыс.руб | 104,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ИТОГО | тыс.руб. | 415,5 | 207,7 | 415,5 |  |

Целевые показатели  подлежат обязательной корректировке при изменении ресурсного обеспечения программы.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение,

перечень мероприятий с разбивкой по годам,

источникам финансирования Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог муниципального значения.

В рамках данного мероприятия необходимо выполнять работы по содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог муниципального значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог муниципального значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

3. Мероприятия по содержанию и ремонту наружного освещения улично-дорожной сети, мероприятия по установке и замене дорожных знаков, выпиловке деревьев с участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота, обкос обочин дорог на территории поселения.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Ермаковского сельского поселения

Прогнозный объем расходов бюджета поселения на финансирование Программы составит    1 246,5 тыс.руб. в том числе по годам :

-2014год -    415,5  тыс.руб.из них:

Областной бюджет- 415,5 тыс.руб.

Районный бюджет-      0,0 тыс.руб.

Местный бюджет-       0,0 тыс.руб.

-2015 год –   415,5  тыс.руб. из них:

Областной бюджет- 415,5 тыс.руб.

Районный бюджет-     0,0  тыс.руб.

Местный бюджет-      0,0  тыс.руб.

-2016 год  -  415,5  тыс.руб.из них:

Областной бюджет- 415,5 тыс.руб.

Районный бюджет-      0,0 тыс.руб.

Местный бюджет-        0,0тыс.рублей.

Раздел 4. Нормативное обеспечение.

В процессе реализации программы и с учетом принятия федеральных, областных нормативно-правовых актов на местном уровне могут разрабатываться и приниматься нормативные правовые акты, необходимые для осуществления Программы.

Раздел 5. Механизм реализации, организация управления

и контроль за ходом реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация Ермаковского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

Муниципальных контрактов, заключённых в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

Условий, порядка и правил, утверждённых федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- Подготовку распоряжений, положений, смет, программ, утверждённых Главой Администрации Ермаковского сельского поселения;

- Распределение финансовых средств, направленных на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, содержание и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети, установку и замену дорожных знаков, выпиловку деревьев и скашивание травы на  обочинах дорог.

Ежеквартально собирать информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования

Раздел 6. Оценка эффективности от реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах Ермаковского сельского поселения. Это позволит решить задачу Программы по  поддержанию автомобильных дорог поселения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог.

Реализация мероприятий Программы приведет к сокращению количества ДТП на территории поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- содержание  наружного освещения улично-дорожной сети;

- содержание внутрипоселковых дорог, капитальный ремонт  внутрипоселковых дорог и тротуаров, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения.

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основании: проведения сравнительного анализа планового (утвержденного) и учетного (текущего) значения освоения бюджетных средств.

МЕТОДИКА

оценки эффективности мероприятий программы

1. Общие положения

Методика оценки эффективности Программы ориентирована на повышение эффективности мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории Ермаковского сельского  поселения

2. Система показателей оценки эффективности Программы

2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система, включающая два показателя, характеризующих эффективность Программы:

2.1.1. Суммарный показатель по мероприятиям –Σ Пм. Расчет показателя       Σ Пм осуществляется по следующей формуле:

| Σ Пм = | Σ Пф | х 100, где |
| --- | --- | --- |
|  | Σ Пп |  |

Σ Пф	- суммарный показатель фактического значения бюджетных средств на выполнение мероприятий программы

Σ Пф= Пф1+ Пф2+ Пф3+ Пфi,    где

Пф1…i- показатель фактического значения бюджетных средств на выполнение каждого мероприятия программы

Σ Пп	- суммарный  показатель планового значения бюджетных средств на выполнение мероприятий программы

Σ Пп= Пп1+ Пп2+ Пп3+ Ппi,    где

Пп1…i- показатель планового значения бюджетных средств на выполнение каждого мероприятия программы

Σ Пм менее 80 процентов – реализация Программы является неэффективной;

Σ Пм равно и более 80 процентов – реализация Программы является эффективной;

2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится  администрацией поселения по завершении срока реализации Программы, и ежегодно.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчетный год | Текущий год | Очередной финансовый год |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Ермаковского сельского поселения на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением гравия х.Свободный ул.Маслова | км | 0,8 |  |  |
| 2. | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением гравия х.Новороссошанский ул.Пролетарская | км |  | 0,5 |  |
| 3. | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением гравия х.Новороссошанский ул.Первомайская | км |  |  | 0,2 |
| 4. | Летнее обслуживание автомобильных дорог (Скашивание травы на обочинах автомобильных дорог местного значения) 9 раз | км | 434 | 434 | 434 |
| 5. | Зимнее содержание автомобильных дорог (выполнению механизированной снегоочистке автомобильных дорог общего пользования местного значения) 3-4 раза | тыс.кв.м | 540 | 540 | 540 |
| 6. | восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ермаковского сп | кв.м. | 90 | 100 | 120 |
| 7. | Профилирование обочин автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ермаковского сп | км | 10 | 16 | 20 |
| 8. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги ст.Ермаковская ул.Гунькина | км | 2 |  |  |
| 9. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги х.Чумаков ул.Советская | км |  | 1,5 |  |
| 10. | Изготовление ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги х.Верхнекольцов ул.Школьная | км |  |  | 0,2 |
| 11. | Постановка на учет пешеходного тротуара х.Новороссошанский ул.Молодежная | км |  | 0,4 |  |