РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2016 года                              № 127                               ст. Ермаковская

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальных

программ Ермаковского сельского поселения

за полугодие 2016 года.

В соответствии с Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.203г. №100 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ермаковского сельского поселения, Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения  от 09.08.2013г. №104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», Постановлением Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения за полугодие 2016 года, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в установленном порядке на официальном сайте Ермаковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского

сельского поселения                                                                            А.В.Кондаков

Приложение №1 к постановлению

Администрации Ермаковского сельского

поселения от 12.10.2016года №127

Отчет №1 об исполнении плана реализации муниципальной  программы:

«Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Всего по программам 20 702,8 4 206,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 2 077,9 | 1 016,1 |  |
| 1.1.1 | Озеленение: приобретение и посадка саженцев цветов, роз, деревьев, кустарников; содержание зеленых насаждений | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения, создание зеленых зон для отдыха населения | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | 20,0 | 2/20,0тыс. руб. |
| 1.1.2 | Организация и содержание мест захоронения | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков |  | 11.04.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 20,0 | 2/20,0тыс. руб. |
| 1.1.3 | Организация и содержание прочих объектов благоустройства: а) мероприятия по содержанию и ремонту памятников, мемориалов, остановок в 9ти населенных пунктах поселения; б) мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев в парковых зонах поселения; в) благоустроительные работы по наведению порядка и вывозу мусора в 9ти нас. пунктах посел. г) работы по содержанию объектов размещ.отходов х.Верхнекольцов д) скашивание травы в летнее-осенний период в парковых зонах, центральных площадях и детских площадках; е) приобретение хоз. товаров, хоз. инвентаря ж) аккарицидная обработка мест массового пребывания людей | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков |  | 01.04.2016 18.04.2016 20.06.2016 01.06.2016 11.04.2016 12.03.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 | 1 056,2 200,0 150,0 188,2 11,7 156,3 50,0 250,0 50,0 | 321,8 60,9 11,7 99,6 115,6 34,0 | . 5/60,9тыс.руб. 4/11,7тыс .руб. .1/99,6 тыс.руб. 7/115,6тыс.руб. 1/34,0т.руб. |
| 1.1.4 | Уличное освещение: а) Текущий ремонт уличного освещения б) Оплата по лимитам за потребленную эл.энергию в) замена электрических ламп и светильников на энергосберегающие | Глава Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Увеличение освещенности улиц населения | 14.06.2016 26.12.2016 01.02.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 | 971,7 124,3 742,4 105,0 | 654,3 39,6 535,6 79,1 | 1/39,6тыс. руб. 1/456,2тыс.руб. 4/79,1тыс. руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 2 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие транспортной системы»   отчетный период 6 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного и местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие всего |  |  |  |  | 2 889,8 | 964,9 |  |
| 1.1.1 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части с добавлением гравия, щебня на а/м дорогах поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Сохранность протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно- эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 01.05.2016 | 30.11.2016 | 935,8 |  |  |
| 1.1.2 | Летнее обслуживание автомобильных дорог (Скашивание травы на обочинах автомобильных дорогах местного значения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 25.04.2016 | 31.12.2016 | 74,0 | 74,0 | 1/74,0тыс.руб. |
| 1.1.3 | Зимнее содержание автомобильных дорог (выполнению механизированной снегоочистке автомобильных дорог общего пользования местного значения) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 30.12.2016 | 31.12.2016 | 80,0 | 23,0 | 1/23,0тыс.руб. |
| 1.1.4 | Текущий ремонт а/м дорог на территории поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 850,0 | 197,4 | 2/197,4т.руб. |
| 1.1.5 | Установка дополнительных автономных светофорных объектов, установка дорожных знаков | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | 10.05.2016 | 31.12.2016 | 550,0 | 327,6 | 4/327,6т.руб |
| 1.1.6 | Разработка ПСД(ООО «Проектмастер» за разработку ПСД «Реконструкция внутрипосел. а/м дороги по ул.Школьная х.Новороссошанский за работы в 2012г.) | администрация Ермаковского сельского поселения | Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями | Решение арбитражного суда от 31.03.2016г. |  | 400,0 | 342,9 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение программных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №3 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения»

отчетный период 6 месяцев 2016 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Бесперебойное снабжение водой жителей поселения |  |  |  |  | 643,4 | 556,9 |  |
| 1.1.1 | Приобретение, ремонт погружных насосов, эл.двигателей. | администрация Ермаковского сельского поселения | два насоса и один эл.двигатель отремон-ны, три насоса приобретено | 08.02.2016г. | 31.12.2016 | 80,0 | 66,2 | 5/66,2 тыс.руб. |
| 1.1.2 | Ремонт и обслуживание водопроводных сетей в шести населенных пунктах поселения | администрация Ермаковского сельского поселения | Бесперебойное снабжение водой жителей поселения | 01.06.2016 | 31.12.2016 | 90,0 | 17,3 | 6/17,3т.руб. |
| 1.1.3 | Изготовление составных частей водон.башни, монтаж и демонтаж башни | администрация Ермаковского сельского поселения | Установлена башня в ст.Ермаковская ул.Гунькина | 10.05.2016 Рез.фонд района | 31.12.2016 | 245,0 | 245,0 | 1/245,0 тыс.руб. |
| 1.1.4 | Разработка ПСД на проектирование зон санитарной охраны водопроводных сетей | администрация Ермаковского сельского поселения | Ст.Ермаковская ул.Молодежная,Гунькина; х.Верхнекольцов ул.Школьная, Заречная | 04.05.2016рез.фонд района | 31.12.2016 | 130,0 | 130,0 | 4/130,0т.руб |
| 1.1.5 | Выборочный ремонт электроснабжения артезианских скважин | администрация Ермаковского сельского поселения | Х.Верхнекольцов,х.Нижнекольцов,х.Свободный х.Фоминка, х.Новороссошанский | 04.05.2016 Районные средства | 31.12.2016 | 98,4 | 98,4 | 1/98,4т.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | X | 31.12.2016 | X | X | X |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 4 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие культуры»   отчетный период 6 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ВСЕГО 14 792,9 1 514,4 |
| 1.1 | Основное мероприятие : Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Культура Ермаковского поселения» | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Раскрытие талантов, воспитание нравственности и духовно-эстетического потенциала у подростков и молодежи, результативность работы учреждений культуры, расширение сфер услуг в учреждениях культуры. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2 157,5 | 1493,9 | 1/822,9 тыс.руб. |
| 1.2 | Расходы на софинансирование повышения заработной платы работникам культуры | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Указ президента РФ |  | Областные (95%) Местные (5%) | 104,5 5,5 | 5,5 | 1/5,5 тыс.руб. |
| 1.3 | Расходы на капитальный ремонтмуниципальных учреждений культуры | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Капитальный ремонт Ермаковского ДК |  | Областные (95%) Районные (5%) | 11 899,1 626,3 | 15,0 | 1/12525,4 тыс.ру |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет №5 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие  физической культуры и спорта»   отчетный период 6 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий посвященных памятным и знаменательным датам | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Создание благоприятных условий для вовлечения различных групп населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 75,0 | 48,6 | 1/ 55,0тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 6 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Развитие муниципальной службы» отчетный период 6 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотр мун-ой программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Совершенствование организации муниципальной службы, повышение эффективности исполнения мун-ми служащими своих обязанностей | Глава администрации Ермаковского сельского поселения А.В.Кондаков | Диспансеризация муниципальных служащих | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 15,0 | 7,1 | 1/7,1 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнен. контрольных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 7 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»   отчетный период 6 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Обеспечение защиты населения, критически важных объектов от угроз природного и техногенного характера; обеспечение пожарной безопасности, совершенствование системы оповещения и связи при ЧС | администрации Ермаковского сельского поселения (специалист Анохин Е.И.) | Повышение обеспеченности противопожарным оборудованием, повысить уровень защищенности населения от угроз мирного и военного времени | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188,8 | 98,8 |  |
| 1.1.2 | Мероприятия на организацию и осуществление безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, участие в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселений (в части содержания специалиста) |  |  |  |  | 15,8 | 12,1 | 1/15,8тыс.руб. |
| 1.1.3 | Мероприятия на создание и содержание аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения |  | Усиление пропаганды безопасности и защиты населения от ЧС | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 91,5 | 70,5 | 1/91,5 тыс.руб. |
| 1.1.3 | Мероприятия на обеспечение деятельности пожарной безопасности населения |  | Положительная работа ДПО(приобретение 3 пожарных костюмов, страхование ДПД) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 81,5 | 16,2 | 3/16,2 тыс.руб. |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.

Отчет № 8 об исполнении плана  реализации муниципальной  программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период 6 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы областного, районного, местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие : Противодействие терроризма, экстремизма, коррупции | администрации Ермаковского сельского поселения (специалист Анохин Е.И.) | Повышение обеспеченности и защищенности населения от терроризма | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнение контрольных мероприятий | Х | 31.12.2016 | Х | Х | Х |

Начальник сектора  экономики и финансов                                                         Кружилина В.А.