РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2016 г.                                     №  50                              ст.Ермаковская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

население Ермаковского сельского поселения»,

принятую постановлением Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 № 124

Во исполнение постановления Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ермаковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет «О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» (Приложение №1).

- Сектору экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Ермаковского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского

сельского поселения                                                                                            А.В.Кондаков

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от  28.04.2016г  № 50

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ермаковского сельского поселения» по результатам за 2015 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы обеспечила безопасные и комфортные условия проживания граждан, улучшение экологической ситуации и повышение качества предоставления коммунальных услуг, развитие общественного самоуправления путем проведения программных мероприятий запланированных на текущий год.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основное мероприятие 1.Бесперебойное снабжение водой жителей поселения. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

Данное мероприятие предусматривало:

- -предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий по модернизации систем водопроводно-канализационного хозяйства муниципальных программ. Мероприятие исполнено.

Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводных сетей.

Данное мероприятие предусматривало:

- -предоставление субсидий областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ростовской области на софинансирование мероприятий по модернизации систем теплоэнергетики муниципальных программ. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Не требовалась разработка дополнительных правовых актов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 160,0 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 2 и 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Согласно решения собрания депутатов №85 от 25.12.2014г. в бюджете поселения ассигнований на реализацию Программы запланировано 160,0 тыс. руб., использовано в 2015 году 770,8 тыс. руб. Причина перевыполнения программных мероприятий -  вовлечение собственных средств в сумме 478,4 тыс.руб. и поступление денежных средств из резервного фонда Администрации Тацинского района в сумме 132,4 тыс.руб. на проведение проверки ПСД на капитальный ремонт систем водоснабжения в ст.Ермаковской.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 4.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

1.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 30.01.2015 № 7.

2.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 25.08.2015 № 78.

3.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 29.09.2015 №96.

4.	Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №124 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» от 25.12.2015 №175.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2.  Снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям.

3. Сокращение аварий на водопроводных сетях.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие1.1 «Бесперебойное снабжение водой жителей поселения». | Администрация Ермаковского сельского поселения МУП «Ермак» | Заключены муниципальные контракты: №1 от 12.01.2015г. ИП «Коваль П.В.»; №20 от 16.03.2015г. ИП «Лукьянченко Е.А.»; №33 от 07.05.2015г.ООО «Прометей.»; №43 от 24.06.2015г. ИП «Золотовский С.Н».; №22 от 02.07.2015г. ООО «Агрегат Юг.»; №46 от 10.07.2015г. ИП «Коваль П.В.»; №317/15ПС от 30.09.2015г. ООО «Донтара» №22/1 от 02.10.2015г. ИП «Коваль П.В.»; №81 от 09.10.2015г. ИП «Коваль П.В.» №4 от 02.11.2015г. ИП «Махмудов С.С.» №87 от 09.11.2015г. ИП «Коваль П.В.»; №92 от 27.11.2015г. ИП «Коваль П.В.»; №96 от 30.11.2015г. ИП «Гущеня В.А.» Проведены работы по ремонту трех глубинных насосов ЭЦВ 6-10-100 и одного эл.двигателя, приобретено два глубинных насоса. И один эл.двигатель, КОФ с прокладками, помпа,задвижка фланцевая, материальные запасы для ремонта водопроводных сетей, транспортные расходы. | 12.01.2015 | 31.12.2015 | 12.01.2015 | 31.12.2015 | 50,0 | 205,8 | Произведен незапланированный ремонт двух глубинных насосов и эл.двигателя, приобретено один насос и эл.двингатель,КОФ с прокладками,помпа, задвижка фланцевая, мат.запасы д/ремонта систем водоснабжения, транспортные расходы |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводных сетей» | Администрация Ермаковского сельского поселения МУП «Ермак» | Заключены муниципальные контракты: № 26 от 05.05.2015г. ООО «Прометей»; № 65 от 07.09.2015г. ИП «Махмудов С.С.»; № 73 от 23.09.2015г. ИП «Махмудов С.С.»; Проведены работы по монтажу и демонтажу водонапорных башен БР-15 У/12 в х.Верхнекольцов по ул.Вилкомира, ст.Ермаковской ул.Молодежная ; выполнены работы по ограждению металлическим забором артезианской скважины и башни Рожновского в ст.Ермаковской и х.Новороссошанский. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 110,0 | 240,7 | Произведены незапланированные расходы по ограждению артез.скважин и башни Рожновского |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 «Кадастровые работы по формирванию земельных учасков систем водоснабжения» | Администрация Ермаковского сельского поселения МУП «Ермак» | Заключены муниципальные контракты: № 42 от 01.06.2015г. ИП «Герасимова Е.С.»; № 57 от 13.08.2015г ООО «Архитектор кадаст.бюро.»; № 61/ЭД00700 от 27.08.2015г. ФАУ «ФЦЦС»; № 61/ЭД00705 от 27.08.2015г. ФАУ «ФЦЦС»; №87 от 06.07.2015г. ООО»Кадастровый центр недвижимости «Земледелие» Проведены работы по составлению сметной документациина капитальный ремонт систем водоснабжения ст.Ермаковской, кадастровые работы по формированию 12-ти земельных участков под артезианские скважины и подготовке межевания плана. | 01.06.2015 | 31.12.2015 | 01.06.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 324,3 | Произведены незапланиров.кКадастровые работы по формир.зем.участ.под артез.скважины (Из резервного фонда Администрации Тацинского района выделены денежные средства на составление сметной док-и на кап.ремонт систем водос.ст.Ермаковская) |

Таблица 2

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ермаковского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за 2015 г.

| Статус | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» | всего | 770,8 | 770,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 132,4 | 132,4 |
|  |  | бюджет поселения | 638,4 | 638,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Бесперебойное снабжение водой жителей поселения». | всего | 205,8 | 205,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 205,8 | 205,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводных сетей» | всего | 240,7 | 240,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 240,7 | 240,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | «Кадастровые работы по формированию земельных участков систем водоснабжения» | всего | 324,3 | 324,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 132,4 | 132,4 |
|  |  | бюджет поселения | 191,9 | 191,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по результатам за 2015 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2014 | отчетный год 2015 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Снижение процента износа оборудования и сетей коммунальной инфраструктуры | процентов | 65,1 | 64,4 | 64,4 |  |
| 1.2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, в общей численности населения поселения | процентов | 75,4 | 75,8 | 75,8 |  |
| 1.10 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 89,7 | 70,0 | 70,0 |  |