РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРМАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2016 г.                                     № 51                                ст.Ермаковская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Благоустройство территории Ермаковского

сельского поселения», принятую

постановлением Администрации Ермаковского

сельского поселения от 27.09.2013 № 122

Во исполнение постановления Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ермаковское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет «О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» по результатам за 2015 год» (Приложение №1).

- Сектору экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Ермаковского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ермаковского

сельского поселения                                                                                            А.В.Кондаков

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от  28.04.2016  № 51

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» по результатам за 2015 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы обеспечила нормальную жизнедеятельность населения сельского поселения, комфортные условия жизни населения и формирование соответствующего имиджа сельского поселения.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 «Уличное освещение»

Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по содержанию объектов  в полном объеме и  в соответствии с нормативными требованиями. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения.

Данное мероприятие предусматривало:

- оптимизировать затраты на оплату уличного освещения. Мероприятие исполнено.

2 «Озеленение»

Основное мероприятие 2.1. Содержание зеленых насаждений.

Данное мероприятие предусматривало:

- возможность содержания объектов зеленых насаждений в надлежащем, эстетическом виде. Мероприятие исполнено.

3 «Организация и содержание мест захоронения»

Основное мероприятие 3.1. Содержание , санитарная очистка территорий кладбищ.

Данное мероприятие предусматривало:

- выполнять работы по вырубке поросли, уборка от сорняка, вывоз мусора и подвоз песка. Мероприятие исполнено.

4 «Прочие мероприятия благоустройства населенных пунктов поселения»

Основное мероприятие 4.1. Содержание и ремонт памятников, мемориалов, автобусных остановок.

Данное мероприятие предусматривало:

-сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 4.2. Содержание и обустройство спортивных и детских площадок.

Данное мероприятие предусматривало:

-сохранить количество объектов благоустройства, на которых показатели состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 4.3.Создание благоприятных условий для отдыха, саморазвития и воспитания детей.

Данное мероприятие предусматривало:

- увеличение количества мест массового отдыха, создание комфортной дружественной среды жизнедеятельности населения. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Не требовалась разработка дополнительных правовых актов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 1 512,0 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на нормальную жизнедеятельность населения сельского поселения, комфортные условия жизни населения и улучшение состояния территории сельского поселения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 2 и 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего ассигнований на реализацию Программы запланировано 1 512,0 тыс. руб., использовано 1 153,3 тыс. руб., что составило 76,3%.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 4.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 31.12.2014 №113.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 30.01.2015 № 6.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 31.03.2015 № 25.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 18.05.2015 № 45.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 25.08.2015 №77.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 29.09.2015 №97.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 30.10.2015 №102.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации

Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 30.11.2015 №118.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №122 «Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» от 25.12.2015 №173.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1.Повышение санитарного, эстетического, экологического уровня поселения;

2.Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения;

3.Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций;

4.Поддержание санитарно-гигиенического, экологического уровня сельского поселения, обеспечение здорового образа жизни детей, улучшение состояния территории поселения.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключен мун.контракт №4110 от 26.12.14г. (ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" Каменское МО ), Отпущено электроэнергии на обеспечение мероприятия- 110,68 тыс. кВт*ч/кВт на сумму 581,1 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 581,1 | 563,7 | (Оплачено на основании фактически предъявленных счетов) |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены договора подряда: №30 от 20.04.2015 (физ.лицо Пристансков В.Е.) №88 от 09.11.2015 (физ.лицо Пристансков В.Е.) Муниципальные контракты: № 10 от 02.02.2015г. (ИП «Прилипко М.И.») №18 от 10.03.2015 (ИП "Прилипко М.И.") №34 от 06.05.2015 (ИП "Прилипко М.И.") №45 от 01.07.2015 (ИП "Прилипко М.И.") № 54 от 10.08.2015 (ИП "Прилипко М.И.") №91 от 09.11.2015 (ИП «Прилипко М.И.») №108 от 21.12.2015 (ИП «Прилипко М.И.») № 19 от 02.03.2015 (МУП ЖКХ «Станица») № 105 от 14.12.2015 (МУП ЖКХ «Станица») Договора: №42504-13-00146365-1 от 13.11.2014 (ОАО»МРСК Юга») №42504-13-00146373-1 от 13.11.2014 (ОАО»МРСК Юга») Заменено 43 светильника, 160 ламп, 34 м провода, установлено реле-12 шт.дроссель 15 штук,пускателей 19 штук, оплачено за услуги автоподъемника и услуги технического присоединения х.Новороссошанский ул.Заречная и х.Нижнекольцов ул.Шоссейная | 02.02.2015 | 31.12.2015 | 02.02.2015 | 31.12.2015 | 156,4 | 156,4 |  |
| 2 | 2 «Озеленение » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 «Содержание зеленых насаждений» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены муниципальные .контракты: №24 от 06.04.15 (ИП "Сенюткин И.Н.") № 80 от 15.10.2015 (ИП "Сенюткин И.Н.") Приобретено и посажено 70 штук роз, 25 туи, посажено 600шт. саженцов цветов (петунья, вербена,сальвия,агератум) | 06.04.2015 | 31.12.2015 | 06.04.2015 | 31.12.2015 | 23,8 | 23,8 |  |
| 3 | 3 « Организация и содержание мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 «Содержание и обустройство мест захоронения» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Заключены муниципальные контракты №21 от 16.03.2015г. ООО «Стройарсенал» №41 от 27.05.2015г. МУП «Ермак» подвоз песка, уборка и вывоз мусора на 9-ти кладбищах поселения | 16.03.2015 | 31.12.2015 | 16.03.2015 | 31.12.2015 | 35,6 | 35,6 |  |
| 4 | 4. «Прочее благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 4.1 «Уборка несанкционированных свалок» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Муниципальный контракт №23 от 01.04.2015г. ИП Гогорян С.С. По данному мероприятию проведены работы по содержанию объектов размещения отходов в х.Верхнекольцов и ст.Ермаковской | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 99,9 | 99,9 |  |
| 4.2 | Мероприятие 4.2 «Обработка территории от насекомых» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Муниципальный контракт : №2 от 19.03.2015г. ООО «ДезСервис» По данному мероприятию проведена акарицидная обработка мест массового пребывания людей площадью 10 га | 19.03.2015 | 31.12.2015 | 19.03.2015 | 31.12.2015 | 31,0 | 31,0 |  |
| 4.3 | Мероприятие 4.3 «Текущее содержание прочих объектов благоустройства» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Муниципальные контракты : №27 от 16.04.2015г. (ООО «Эллада») №72 от 16.09.2015г. (ООО «Эллада») №25 от 06.04.2015г. (ИП «Мышанский С.Н.») №60 от 14.08.2015г. (ИП «Мышанский С.Н.») №95 от 27.11.2015г. (ИП «Мышанский С.Н.») №32 от 05.05.2015г. (ИП»Гущеня В.А.») №56 от 10.08.2015г. (ИП»Гущеня В.А.») №96 от 30.11.2015г. (ИП»Гущеня В.А.») №109 от 21.12.2015г. (ИП»Гущеня В.А.») №55 от 10.08.2015г. (ИП Аникеева Н.П.) №61 от 10.08.2015г. (ИП Аникеева Н.П.) №74 от 28.09.2015г. (МУП «Ермак») №98 от 02.12.2015г. (МУП «Ермак») №104 от 14.12.2015г. (МУП «Ермак») №40-1 от 01.06.2015г. (физ.лицо Горячева Е.В.) №50 от 03.08.2015г. (физ.лицо Иванова Н.А.) №62 от 18.08.2015г.(ИП Махмудов С.С.) №63 от 25.08.2015г.(ИП Махмудов С.С.) №77 от 30.09.2015г.(ИП Махмудов С.С.) №86 от 02.11.2015г.(ИП Махмудов С.С.) №82 от20.10.2015г. (ИП «Лукьянченко Е.А.») №107 от21.12.2015г. (ИП «Лукьянченко Е.А.») №9 от 24.11.2015г. (ИП «Коржов В.В.») Договора: №29 от 20.04.2015г. (физ.лицо Илларионов П.П.) №126ЭС-2015 от 22.07.2015г. (МБУ «Стройзаказчик» №182 от 07.08.2015г. ВДПО Побелка 1200 деревьев, посажено 670 саженцов цветов,25 деревьев туи, вырубка порослей-95 кустов, уборка территории от листьев-1300 кв.м, выкашено 2400 кв.м.парковых зонах,вывоз мусора, сушняка 3т,оплата за хозтовары (краска 350банок, перчатки 300штук, пакеты для мусора 1000штук, щетки 300 штук) проведены благоустроительные работы в населенных пунктах поселения, приобретены и установлены информационные щиты и банеры 15штук, приобретена угловая шлифовальная машина «Киров», произведена замена видеокамер, приобретены з/части на триммер; ремонт автобусной остановки х.Чумаков, работы по вырезке сухих деревьев в ст.Ермаковской, х.Верхнекольцов, х.Новороссошанский,текущий ремонт мемориалла вст.Ермаковской пер.Липкина,изготовление и установка мемориальных плит х.Чумаков,х.Новороссошанский | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 01.04.2015 | 31.12.2015 | 408,2 | 408,2 | Из за недополучения доходной части бюджета не выполнены работы по спиливанию 10 деревьев |

Таблица 2

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ермаковского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за 2014 г.

| Статус | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | «Уличное освещение» | всего | 737,5 | 720,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 737,5 | 720,1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация уличного освещения» | всего | 581,1 | 563,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 581,1 | 563,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | всего | 156,4 | 156,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 156,4 | 156,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 2 | «Озеленение» | всего | 23,8 | 23,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 23,8 | 23,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содержание зеленых насаждений» | всего | 23,8 | 23,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 23,8 | 23,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 3 | «Организация и содержание мест захоронения» | всего | 35,6 | 35,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 35,6 | 35,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | «Содержание и обустройство мест захоронения» | всего | 35,6 | 35,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 35,6 | 35,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| 4 | «Прочее благоустройство территории поселения» | всего | 539,1 | 539,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 99,8 | 99,8 |
|  |  | бюджет поселения | 439,3 | 439,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.1. | «Уборка несанкционированных свалок» | всего | 99,9 | 99,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 99,9 | 99,9 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.2 | «Обработка территории от насекомых» | всего | 31,0 | 31,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 31,0 | 31,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 4.3 | «Текущее содержание прочих объектов благоустройства» | всего | 408,2 | 408,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района | 99,8 | 99,8 |
|  |  | бюджет поселения | 308,4 | 308,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 4

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по результатам за 2014 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2013 | отчетный год 2014 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Благоустройство территории Ермаковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности сетей уличного освещения в общей протяженности улично-дорожной сети | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| « Озеленение » |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Доля зеленых насаждений, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме зеленых насаждений территории | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| « Содержание и обустройство мест захоронения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Доля кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме кладбищ территории; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| «Прочее благоустройство территории поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Доля объектов благоустройства, на которых проводятся работы по содержанию в общем объеме объектов благоустройства территории | процентов | 100 | 100 | 100 |  |