РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАЦИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЕРМАКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЕРМАКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 год                                    №  57                                   ст. Ермаковская

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий Муниципальной программы

Ермаковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы», принятую

постановлением Администрации Ермаковского

сельского поселения от 27.09.2013 № 121

Во исполнение постановления Администрации Ермаковского сельского поселения от 09.08.2013г. № 104 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ермаковского сельского поселения» №105 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ермаковского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Ермаковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет «О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2016 год» (Приложение №1).

- Сектору экономики и финансов Администрации Ермаковского сельского поселения разместить годовой отчет на интернет-сайте (странице) Администрации Ермаковского сельского поселения в соответствии с установленным порядком.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ермаковского сельского поселения                                                     Л.Н. Исаева

Приложение №1

к Постановлению Администрации

Ермаковского сельского поселения

от  07.04.2017г. № 57

ОТЧЕТ

О ходе реализации работ по Муниципальной программе Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 2016 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы обеспечила более развитую транспортную систему, обеспечивающую стабильное развитие Ермаковского сельского поселения и более современную систему обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## Программа 1 «Развитие транспортной системы Ермаковского сельского поселения»:

Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Данное мероприятие предусматривало:

## -содержать сети автомобильных дорог в полном объеме. Мероприятие исполнено.

Основное   мероприятие 1.2.: Содержание и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек.

Данное мероприятие предусматривало:

## - содержать и производить ремонт тротуаров, пешеходных дорожек. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.3.:Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Данное мероприятие предусматривало:

## -содержать и производить ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Не требовалась разработка дополнительных правовых актов.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 2 749,2 тыс.руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на развитие транспортной системы, обеспечивающей стабильное развитие Ермаковского сельского поселения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблицах 2 и 3.

5.СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего ассигнований на реализацию Программы запланировано 2 749,2 тыс. руб., использовано 1 023,4 тыс. руб., что составило 37,2%.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013г. №121 «Об утверждении Муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» от 25.12.2015 №174.

Причинами вносимых изменений явились изменение объемов финансирования:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Ермаковского сельского поселения от 27.09.2013 №121 «Об утверждении Муниципальной программы Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» от 29.01.2016 № 10.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе дальнейшей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ермаковского сельского поселения;

2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

3. Улучшение транспортного обслуживания населения.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 «Развитие транспортной системы |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Ермаковского сельского поселения | Выполнены работы по мун. контрактам: № 111 от 30.12.2015 (ООО «Стройарсенал») № 28 от 25.04.2016 (МУП ЖКХ «Станица») Выполнены работы: механизированная снегоочистка автомобильных дорог – 478 тыс.кв.м; скашивание травы на обочинах -492 км. | 01.01.2016 | 31.12.2013 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 154,1 | 154,1 | . |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | Выполнены работы по мун. контрактам: №22 от 01.04.16 (ГУП РО Октябрьское ДСУ); №35 от 10.05.16 (ООО "РосПромМонтаж"); №36 от 10.05.16 (ООО "РосПромМонтаж»); №47 от 15.06.16г. (ООО "РосПромМонтаж»); №44 от 01.06.16г.(ООО "РосПромМонтаж»); №66 от 03.08.16г. (АО «Донаэрострой») Выполнены работы по ямочному ремонту дорог с асфальтовым покрытием,установке светофорных объектов,дорожных знаков, дорожной разметки, .дорожной неровности в х.Верхнекольцов по ул.Школьная,ст.Ермаковской ул.Молодежная ; произведена оплата по решению арбитражного суда за ПСД по реконструкции а/м дороги в х.Новороссошанский ул.Школьная. | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 01.04.2016 | 31.12.2016 | 869,3 | 869,3 |  |
| 1,3 | Основное мероприятие 1.3 «Изготовление ПСД на капитальный ремонт а/м дороги в ст.Ермаковской ул.Гунькина» х.Нижнекольцов ул.Колхозная |  |  |  |  |  |  | 1725,8 | 0,0 | Из за недостаточного поступления акцизов в мае-октябре месяце. |

Таблица 2

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Ермаковского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Ермаковского сельского поселения за 2016 г.

| Статус | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программа 1 | Развитие транспортной системы | всего | 1 023,4 | 1 023,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 1 023,4 | 1 023,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 177,7 | 177,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 177,7 | 177,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 | Механизированная снегоочистка автомобильных дорог общего пользования местного значения Ермаковского сельского поселения (россыпь противогололедных материалов, уборка снежных валов с обочин) протяж.478 тыс.кв.м. | всего | 103,7 | 103,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 103,7 | 103,7 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 | Скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, на автомобильных дорогах общего пользования, расположенных на территории Ермаковского сельского поселения (протяженностью 492 км) | всего | 74,0 | 74,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 74,0 | 74,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 525,4 | 525,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 525,4 | 525,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.1 | Установка дорожных знаков , световых объектов на автомобильных дорогах общего пользования, расположенных на территории Ермаковского сельского поселения в ст.Ермаковской по ул.Школьная | всего | 139,0 | 139,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 139,0 | 139,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.2 | Установка световых объектов в х.Верхнекольцов ул.Школьная, | всего | 188,0 | 188,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 188,0 | 188,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.2.3 | Работы по восстановлению дорог, подъезды к башням «Рожновского», х.Верхнекольцов х.Нижнекольцов, ст.Ермаковская Ямочный ремонт а/м дорог поселения | всего | 198,4 | 198,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 198,4 | 198,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Оплата ПСД на реконструкцию а/м дороги ул.Школьная х.Новороссошанский |  | 320,3 | 320,3 |
| Мероприятие 1.3.1 | Оплата по решению арбитражного суда по реконструкции внутрипоселковой а/м дороги по ул.Школьная в х.Новороссошанский | всего | 320,3 | 320,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 320,3 | 320,3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 4

Сведения о  показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ за 2016 год.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2015 | отчетный год 2016 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ермаковского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процент | 20,3 | 20,3 | 20,3 |  |
| 1.2 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | 2 | 0 | 0 |  |